TABLA DE SOFTWARE

| Riesgo identificado | Posible causa | Consecuencia | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos incompletos | Mala comunicación con el cliente | Desarrollo de funcionalidades incorrectas | Realizar reuniones de levantamiento y validación de requisitos |
| Falta de documentación | No registrar requerimientos y cambios | Confusión y desorganización del equipo | Elaborar documentación técnica y actas de seguimiento |
| Cambios constantes en los requisitos | Alcance del proyecto mal definido | Retrasos y aumento de costos | Implementar control formal de cambios |
| Diagramas incorrectos | Modelado insuficiente del sistema | Errores durante el desarrollo | Validar diagramas antes de programar |
| Falta de pruebas de análisis | Ausencia de revisiones y validaciones | Fallas funcionales en el software | Realizar pruebas y revisiones periódicas |
| Mala gestión del tiempo | Planeación deficiente del proyecto | Incumplimiento de fechas de entrega | Crear cronogramas y realizar seguimiento constante |
| Baja comunicación del equipo | Falta de reuniones y coordinación | Errores y duplicidad de tareas | Implementar canales de comunicación efectivos |
| Pérdida de información | No realizar copias de seguridad | Retrabajo y pérdida de avances | Realizar respaldos periódicos de la información |
| Errores en la base de datos | Diseño incorrecto o datos mal estructurados | Inconsistencias y pérdida de datos | Revisar y normalizar la base de datos |
| Fallas de seguridad | Contraseñas débiles o falta de protección | Robo o filtración de información | Implementar medidas de seguridad y cifrado |
| Software no compatible | No verificar requisitos técnicos | Problemas de funcionamiento | Realizar pruebas de compatibilidad |
| Mala experiencia de usuario | Interfaces poco intuitivas | Dificultad de uso y rechazo del sistema | Diseñar interfaces amigables y realizar pruebas UX |
| Dependencia de una sola persona | Falta de distribución de conocimiento | Retrasos si el responsable no está disponible | Compartir documentación y capacitar al equipo |
| Errores de programación | Falta de revisión de código | Fallas en el sistema | Implementar revisiones y pruebas de código |
| Falta de capacitación | Desconocimiento de herramientas o tecnologías | Bajo rendimiento del equipo | Capacitar constantemente al personal |
| Infraestructura insuficiente | Equipos o servidores limitados | Lentitud o caídas del sistema | Mejorar recursos tecnológicos |
| Integración incorrecta de módulos | Mala comunicación entre componentes | Fallos en el funcionamiento general | Realizar pruebas de integración |
| Falta de mantenimiento | No actualizar el sistema periódicamente | Vulnerabilidades y bajo rendimiento | Programar mantenimientos preventivos |
| Estimaciones incorrectas | Análisis deficiente del proyecto | Sobrecostos y retrasos | Realizar análisis y planificación detallada |
| Mala gestión de versiones | No usar control de versiones | Pérdida de cambios y conflictos | Utilizar herramientas como Git para control de versiones |